Proyecto APT

# Nicolett Studio De Belleza

CAPSTONE-302D

Escuela: Informática

Carrera:Ingenieria en Informatica

Sede:San Bernardo

Docente: Cristian Andrés Moreno Sanhueza
Integrantes: Felipe Efrain Acuña Caceres  , Felipe Daniel Gallegos Arenas

ÍNDICE

Propósito del documento	2

Abstract	2

Resumen	2

Descripción breve del proyecto	3

Justificado e relevancia del proyecto	3

Competencias del perfil de egreso con el proyecto	4

Interés Profesionales con el proyecto	4

Factibilidad del proyecto dentro de la asignatura	4

Objetivos Del proyecto	5

Objetivo General del proyecto	5

Objetivos específicos	5

Propuesta de metodología	5

Plan de Trabajo	6

Evidencia y su Justificación	7

Cumplimiento de calidad	7

conclusiones y reflexiones individuales	8

Anexos	8

PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN	9

# Propósito del documento

Este Documento se realiza para dar una breve descripción de nuestro proyecto de la asignatura de Capstone lo que tendrá tanto como se relaciona con nosotros para el perfil de ingreso de la carrera de ingenieria en informatica como la factibilidad de este mismos como ver los objetivos claros de este proyecto como la metodología y el plan de trabajo Resumen

# Abstract

Nicolett Studio Fantasy is a beauty center located in Buin, aimed at providing a comprehensive, close, and personalized experience under the concept "Beauty at your own pace without barriers." Among the services it offers are manicures, pedicures, eyelashes, eyebrows, and hairdressing, adapting to the needs and preferences of each client. The company seeks to stand out for its quality of service, professionalism, and the creation of a comfortable and cozy environment.

It currently manages its appointments manually, which generates problems in the workflow, disorganization, and difficulties for both workers and clients. The goal is to implement a scheduling and client management system that digitizes the booking process, allows for maintaining a client history, unique records, and generates automatic alerts 30 days after a treatment, in order to build client loyalty.

# Resumen

Nicolett Studio Fantasy es un centro de belleza ubicado en Buin, orientado a brindar una experiencia integral, cercana y personalizada bajo el concepto “Belleza a tu ritmo sin barreras”. Entre los servicios que ofrece se incluyen manicure, pedicure, pestañas, cejas y peluquería, adaptándose a las necesidades y preferencias de cada cliente. La empresa busca destacar por su calidad de atención, profesionalismo y la creación de un ambiente cómodo y acogedor.

Actualmente gestiona sus citas de forma manual, lo que genera problemas en el flujo de trabajo, desorganización y dificultades tanto para trabajadores y clientes. Se busca implementar un sistema de agendamiento y gestión de clientes que digitalice el proceso de reservas, permite llevar un historial de clientes, fichas únicas y que genere alertas automáticas a los 30 días de un tratamiento, con el fin de fidelizar a los clientes

# Descripción breve del proyecto

El proyecto consiste en lograr la creación de un sistema que permita realizar un agendamiento de cita para Nicolett Studio Fantasy como ver una ficha del cliente que fue atendido anteriormente para ver qué tratamiento se le realizó, también incluye una alerta 30 días después de haberse realizado el tratamiento, como objetivo del proyecto buscamos ayudar a automatizar esos procesos manuales con los que cuentan y facilitar el flujo de trabajo a través de la innovación digital

# Justificado y relevancia del proyecto

El proyecto Nicolett Studio Fantasy tiene justificación ya que aborda una problemática real y frecuente en el mundo laboral de las PYMES: la gestión manual de agendamiento de citas, que genera desorganización, pérdida de información y dificultades tanto para los trabajadores como para los clientes. La digitalización en este proceso permitirá optimizar el flujo de trabajo, centralizar la información de los clientes mediante fichas e historiales, implementar alertas automatizadas a los 30 días para fidelizar a la clientela, y facilitar el acceso a mujeres trabajadores con turnos variables y madres sin red de apoyo que requieren mayor flexibilidad horaria. Además el proyecto es pertinente al perfil de egreso de ingenieria en informatica, ya que aplica competencias de levantamiento de requerimientos , diseño de soluciones tecnológicas, modelamiento de bases de datos, desarrollo de software y gestión de proyectos, permitiendo al equipo enfrentar un entorno laboral real y contribuir a la transformación digital de una PYME en crecimiento en la comuna de Buin

# Competencias del perfil de egreso con el proyecto

El desarrollo de este proyecto se ve vinculado en varias áreas de competencias relacionadas al perfil de egreso ya que exige analizar una problemática, levantar y especificar requerimientos funcionales y no funcionales, diseñar una solución tecnológica, modelar la base de datos y desarrollar, integrar y validar un sistema de software. las competencias seleccionadas, diseñar soluciones innovadoras y de calidad, gestionar bases de datos, adaptar proceso e ingeniería de requisitos y evaluar proyectos informáticos durante su ciclo de vida, son necesarias para transformar un proceso manual en una solución digital funcional asimismo el desarrollo colaborativo permite aplicar comunicación, resolución de problemas y trabajo en equipo, fortaleciendo la formación profesional del equipo

# Interés Profesionales con el proyecto

A partir del desarrollo de este proyecto se busca trabajar con tecnologías actuales, adquiriendo conocimientos sobre las herramientas actuales del mercado y ampliando el perfil profesional de los integrantes permitiendo manejar nuevos desafíos en entornos de la industria informática. También se busca demostrar la capacidad para utilizar las habilidades adquiridas a través de los años de formación bajo las normas y estándares de calidad

# Factibilidad del proyecto dentro de la asignatura

El proyecto es factible de desarrollar dentro del período académico de 18 semanas, utilizando herramientas y recursos disponibles para el equipo, como computadores personales, un entorno de desarrollo web, sistema gestor de base de datos, herramientas de diseño, control de versiones y plataformas para gestión del proyecto. Se trabajará mediante entregas incrementales, comenzando por el levantamiento y diseño y continuando con el desarrollo, integración y pruebas. Entre los factores facilitadores se encuentran el acceso al cliente, la definición inicial de los perfiles y funcionalidades y los conocimientos adquiridos durante la carrera. Como posibles dificultades se consideran cambios de requerimientos, disponibilidad del cliente, problemas de integración y limitaciones de tiempo; para mitigarlos se realizarán reuniones de seguimiento, priorización de funcionalidades, control de versiones y pruebas periódicas

# Objetivos Del proyecto

## Objetivo General del proyecto

Realizar el proyecto de Nicolett Studio Fantasy implementando un sistema de Agendamiento y gestión de clientes mediante la digitalización de las reservados de la citas con un registro del historial del cliente y un seguimiento a través de una alerta a los 30 días de haber realizar el tratamiento

## Objetivos específicos

- Realizar el levantamiento de requerimientos funcionales como no funcionales

- Realizar el diseño del sistema siguiendo las paletas de colores dadas blanco, dorado, nude

- Realizar el módulo de agendamiento de citas con un abono de $5.000 pesos chilenos

- Realizar el módulo de fichas del cliente

- Realizar la base de datos

- Realizar el módulo de alertas

- Validar la funcionalidad e Integración del sistema

- Realizar los módulos de los 3 perfiles

# Propuesta de metodología

Se utilizará una metodología ágil basada en Scrum, adaptada al contexto académico y al tamaño del equipo. El proyecto se dividirá en etapas y entregas incrementales, priorizando las funcionalidades de mayor valor para el cliente.

Primero se realizará el levantamiento y análisis de requerimientos mediante reuniones y revisión del proceso actual. Luego se elaborará el diseño funcional, la arquitectura de la solución y los prototipos de interfaz. Posteriormente se desarrollarán los módulos de forma incremental, priorizando agendamiento, usuarios, ficha e historial de clientes, stock, alertas y dashboard administrativo

# Plan de Trabajo

En este apartado del documento se mostrará brevemente el plan de trabajo del proyecto

| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingeniería de requisitos | Levantamiento de requerimientos | Entrevistar/Reunirse con el cliente analizar el proceso actual y documentar actores, reglas y sus funcionalidades | Reuniones, entrevistas, documento de requisitos, computador. | Sem. 1-2 | Felipe Acuña / Felipe Gallegos | Facilita el acceso al cliente. Riesgo: cambios de alcance; mitigar validando requisitos |
| Ingeniería de requisitos | Especificación y priorización | Definir RF/RNF, prioridades, reglas de negocio y alcance de MVP | Documento de requisitos, matriz de prioridades | Sem. 2-3 | Felipe Acuña / Felipe Gallegos | Revisar requisitos con cliente antes de desarrollar. |
| Diseño de solución | Diseño funcional y prototipos | Diseñar flujo de reservas, perfiles, pantallas y experiencia de usuario con colores corporativos | Miro | Sem, 3-4 | Felipe Acuña / Felipe Gallegos | Validar prototipos para reducir retrabajo |
| Bases de datos | Modelamiento de datos | Diseñar modelo y estructura de la base de datos para usuarios, reservas, clientes, fichas y atenciones | DBMS, herramienta de diagramación | Sem. 4-5 | Felipe Acuña / Felipe Gallegos | Cuidar integridad evitar duplicidad de fichas |

# Evidencia y su Justificación

| Evidencias | Justificación |
| --- | --- |
| Acta de constitución | Define y determina las bases, objetivo y alcance del proyecto |
| Mockups | Permite al cliente validar la usabilidad de la aplicación para que esta esté alineada con sus expectativas |
| Requerimientos | define las necesidades de los usuarios y obligaciones a implementar en el sistema |
| Diagramas DB | Define la estructura de la base de datos del proyecto lo que nos permite tener un mejor planteamiento del funcionamiento del proyecto |
| Repositorio Git | Permite demostrar la existencia y trabajo de versiones del proyecto |

# Cumplimiento de calidad

Para cumplir la calidad de nuestro proyecto se decidió seguir los estándares de calidad de la Norma ISO/IEC 25010 lo que nos permite tener una guía con la calidad de nuestro proyecto ya que esta norma está armada por las siguientes 8 características:

- Fiabilidad

- Seguridad

- Compatibilidad

- Mantenibilidad

- Portabilidad

- Usabilidad

Esas serían algunas de las características de la norma ISO que nos ayudará a tener un buen cumplimiento de calidad dentro de nuestro proyecto de Nicolett Studio Fantasy.

# conclusiones y reflexiones individuales

Felipe Acuña conclusions and reflection:

This capstone project gives us hands on experience closer to the real world job market, as it allows us to apply everything we've learned throughout our degree. It also helps a real person improve their business by upgrading their appointment scheduling, moving them away from manual processes to a digital system that will streamline their management.

Felipe Gallegos conclusions:

This capstone project is a valuable opportunity to apply everything I have learned throughout my degree in a real-world context, taking on the challenge of transforming a manual appointment management process into a digital solution for Nicolett. I am confident that the system we are building will have a positive impact for the client, helping them improve their organization and service quality.

Felipe Gallegos reflection:

In this project, I have reflected on the importance of understanding a client's real needs before proposing a technological solution, since a system only works when it adapts to the needs and reality of the people who use it. I also learned that working as a team, communicating ideas clearly, and being open to feedback are essential. I believe this project has been a great opportunity to improve both my technical and soft skills, allowing me to face the challenges of the IT job market with greater confidence.

# Anexos

ISO/IEC 25010:

https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010

# PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN