|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No hemos podido cumplir todas las actividades dentro de los plazos inicialmente definidos, debido principalmente a la disponibilidad de tiempo de los integrantes del equipo, debido a la realización de practicas profesionales. Además se han presentado dificultados de coordinar reuniones con la clienta por problemas de comunicación y disponibilidad, lo que ha retrasado la confirmación de algunas cosas. Entre los factores que han facilitado el desarrollo se encuentra el levantamiento de requerimientos, la implementación de la interfaz de acuerdo con el diseño solicitado por la clienta, la creación del modelo de base de datos y el desarrollo de las principales, como el inicio de sesión, la gestión de usuarios y roles y el agendamiento de citas, la administración de clientes y profesionales, los servicios y el historial de tratamientos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar estas dificultades, hemos continuado intentar establecer comunicación con la clienta para coordinar reuniones y confirmar los requerimientos pendientes. Nuestra estrategia consiste en priorizar las funcionalidades principales del sistema, mantener un seguimiento de las tareas pendientes y distribuir el tiempo disponible de manera mas eficiente. Asimismo, buscamos planificar el desarrollo de las notificaciones y recordatorios de citas

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de manera positiva, ya que hemos logrado avances importantes en el desarrollo del sistema y en la implementación de las funcionalidades principales solicitadas. Considero que hace falta mejorar la organización de tiempo para ir al día con las tareas y la coordinación con la clienta. Me gustaría plantear objetivos a corto plazo y revisar periódicamente los avances y comunicar de manera oportuna cualquier dificultar con mi compañero

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Qué hacer con las dificultades para coordinar reuniones con la clienta.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Considero que seria conveniente revisar la distribución de las actividades de las actividades entre los integrantes del grupo, teniendo en cuenta la disponibilidad. El objetivo es equilibrar la carga, evitar retrasos y evitar el desequilibrio de responsabilidades

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evalúo el trabajo en equipo de manera positiva, ya que hemos logrado avanzar en el desarrollo y trabajar en conjunto. Destacamos la colaboración en el levantamiento de requerimientos, el desarrollo de la aplicación y la resolución de problemas técnicos. Como aspectos por mejorar, considero que la coordinación de horarios, la comunicación entre los integrantes y la planificación de las actividades es fundamental para mejorar, propongo mantener una comunicación más constante, establecer reuniones breves de seguimiento, definir responsabilidades claras y actualizar periódicamente el estado de las tareas. Esto permitirá mejorar la organización del equipo y avanzar de forma más eficiente hacia la finalización del proyecto