}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

| Nombre estudiante | Felipe Efrain Acuña Caceres |
| --- | --- |
| Rut | 21.152.347-6 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | San Bernardo |

| Nombre estudiante | Felipe Daniel Gallegos Arenas |
| --- | --- |
| Rut | 21.584.570-2 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | San Bernardo |

2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | Nicolett Studio Fantasy |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software; ingeniería de requisitos; bases de datos; desarrollo Front End, Back End y Full Stack; gestión de soluciones tecnológicas. |
| Competencias | Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad; diseñar y generar soluciones para los requerimientos de información mediante bases de datos; diseñar y adaptar procesos de ingeniería de requisitos; evaluar y gestionar proyectos informáticos durante su ciclo de vida. |

3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | escogimos este proyecto como equipo ya que esto demostrando una problemática que encontraremos en el mundo laboral real que afectan a las PYMES más Específicamente en nuestra cliente De Nicolett studio fantasy ellos tienen un proceso manual al momento de realizar un agendamiento para los clientes esto provoca un problema en el flujo de trabajo Este proyecto nos ayuda a tener un acercamiento a lo que es nuestro campo laboral ya que nos permite como futuros profesionales trabajar con tecnologías de información y la gestión de sistema que vendría siendo el de calendario el desafío que encontramos en este proyecto a realizar es la transformación digital de una PYMES que usa procesos manuales los que le permitirá tener un mayor flujo de clientes como una gestión adecuada para los trabajadores con los clientes El Estudio de Nicollet Studio Fantasy se encuentra ubicado en la comuna de Buin que está en constantemente en crecimiento tanto en población como en niveles comerciales El proyecto que vamos a realizar ayudara a la gestión del negocio al permitir esta nueva tecnología de agendamiento de hora tendría mayores coordinación con los trabajadores y clientes también ayudará a las madres sin red de apoyos a tener un agendamiento de hora más precisos y flexible también a las mujeres trabajadores con turnos variables que no tengan un horario fijo de trabajo que les permite agendar citas fueras del horaria de trabajo normal también el aporte que nos entrega este proyecto a realizar es el reemplazo de un padecimiento manual que se ve en la industria laboral a uno Tecnológico lo que nos permite experimentar un entorno laboral real |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Con entre proyecto esperamos lograr una implementar de un sistema que permita realizar una gestión como un agendamiento de citas que les permita tener la información de más centralizado permitiendo una mejora administrativa en el negocio nuestra propuesta como equipo es un módulo de agendamiento de citas ,ficha e historial del cliente ,alertas automatizadas para implementar este proyecto realizaremos los levantamientos de requerimientos como diseñar la base de datos como desarrollar la lógica de negocio y realizar las pruebas y la validación correspondiente |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que requiere analizar una problemática organizacional, levantar y especificar requerimientos, diseñar una solución tecnológica, modelar la información y desarrollar, integrar y validar un sistema de software. Las competencias seleccionadas son necesarias para transformar un proceso manual en una solución digital funcional, considerando la calidad de la información, la organización de los datos, la experiencia de los usuarios y la gestión del proyecto. El desarrollo colaborativo también permite aplicar comunicación, resolución de problemas y trabajo en equipo. |
| Relación con los intereses profesionales | Nuestros interés profesionales que se ven reflejados en el proyecto es el diseño de soluciones tecnológicas a través de un sistema que permita la digitalización de los procesos manuales tanto como un modelo de datos que ayuda a la gestión como conseguir la fidelización de nuestro cliente este proyecto nos dará una experiencia cerca al mundo laboral que ayudará a nuestro desarrollo profesional ya que nos permita usar lo aprendido durante la carrera como las tomas de requerimos la resoluciones de problemas atreves de la innovación xenoglosia y nos ayuda a armar un portafolio acorde al mundo profesional |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar dentro del período académico de 18 semanas, utilizando herramientas y recursos disponibles para el equipo, como computadores personales, un entorno de desarrollo web, sistema gestor de base de datos, herramientas de diseño, control de versiones y plataformas para gestión del proyecto. Se trabajará mediante entregas incrementales, comenzando por el levantamiento y diseño y continuando con el desarrollo, integración y pruebas. Entre los factores facilitadores se encuentran el acceso al cliente, la definición inicial de los perfiles y funcionalidades y los conocimientos adquiridos durante la carrera. Como posibles dificultades se consideran cambios de requerimientos, disponibilidad del cliente, problemas de integración y limitaciones de tiempo; para mitigarlos se realizarán reuniones de seguimiento, priorización de funcionalidades, control de versiones y pruebas periódicas. |

- PARTE II

4. Objetivos

| Objetivo general | realizar el proyecto de Nicolette Studio Fantasy implementando un sistema de Agendamiento y gestión de clientes mediante la digitalización de las reservados de la citas con un registro del historiales del clienta y un seguimiento a través de una alerta a los 30 días de haber realizar el tratamiento |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Realizar el levantamiento de requerimientos funcionales como no funcionales - Realizar el diseño del sistema siguiendo las paletas de colores dadas blanco, dorado, nude - Realizar el módulo de agendamiento de citas con un abono de $5.000 pesos chilenos - Realizar el módulo de fichas del cliente - Realizar la base de datos - Realizar el módulo de alertas - Validar la funcionalidad e Integración del sistema - realizar los módulos de los 3 perfiles |

5. Metodología

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología ágil basada en Scrum, adaptada al contexto académico y al tamaño del equipo. El proyecto se dividirá en etapas y entregas incrementales, priorizando las funcionalidades de mayor valor para el cliente. Primero se realizará el levantamiento y análisis de requerimientos mediante reuniones y revisión del proceso actual. Luego se elaborará el diseño funcional, la arquitectura de la solución y los prototipos de interfaz. Posteriormente se desarrollarán los módulos de forma incremental, priorizando agendamiento, usuarios, ficha e historial de clientes, stock, alertas y dashboard administrativo. Durante el desarrollo se realizan reuniones periódicas del equipo, revisión del avance y control de tareas. Cada incremento será sometido a pruebas funcionales y de integración. Finalmente, se realizará la validación con el cliente, corrección de observaciones, documentación y preparación de la entrega final. Para gestionar el proyecto se utilizarán herramientas de control de versiones, gestión de tareas y documentación. La metodología permitirá detectar tempranamente problemas y adaptar las funcionalidades cuando existan cambios justificados en los requerimientos.

6. Evidencias

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| se define y refinada durante toda la fase de planificación del proyecto para tener todo claro | Listado de requerimientos | El documento de excel muestra los requerimientos tanto funcionales como no funcionales para poder realizar el proyecto esto refleja todas las funciones del proyecto con: UN ID el nombre del requerimiento si es funcional o no y la descripción | con este excel nos permite realizar un proyecto más organizado ya que nos permite tener siempre claro que tiene que componerse el sistema |
| Sistema finalizado | Agendamiento de hora | Es el producto final del cliente que le permite tener un control para sus citas | esto lo ayuda a tener un mayor flujo de la clientela y no realizar los procesos manuales |
| Gestión de proyecto final | Acta de constitución del proyecto | se un documento que consiste en hacer formal la existencia del proyecto donde se ponen los objetivos , la justificación como los hitos claves | le permite ver al cliente cómo se desarrolla el proyecto y lo que conlleva |
| Prototipo de diseño Avance | Mockups | Representa el diseño y como se verá visualmente el producto final donde se puede corregir el diseño de como va quedando para el gusto del cliente | Permite al cliente ver como esta quedando el producto con sus opiniones esto genera un sensación de cercanía con el cliente |

7. Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Ingeniería de requisitos | Levantamiento de requerimientos | Entrevistar/Reunirse con el cliente analizar el proceso actual y documentar actores, reglas y sus funcionalidades | Reuniones, entrevistas, documento de requisitos, computador. | Sem. 1-2 | Felipe Acuña / Felipe Gallegos | Facilita el acceso al cliente. Riesgo: cambios de alcance; mitigar validando requisitos |
| Ingeniería de requisitos | Especificación y priorización | Definir RF/RNF, prioridades, reglas de negocio y alcance de MVP | Documento de requisitos, matriz de prioridades | Sem. 2-3 | Felipe Acuña / Felipe Gallegos | Revisar requisitos con cliente antes de desarrollar. |
| Diseño de soluciones / BD | Diseño funcional y prototipos | Diseñar flujo de reservas, perfiles, pantallas y experiencia de usuario con colores corporativos | Miro | Sem, 3-4 | Felipe Acuña / Felipe Gallegos | Validar prototipos para reducir retrabajo |
| Bases de datos | Modelamiento de datos | Diseñar modelo y estructura de la base de datos para usuarios, reservas, clientes, fichas, atenciones stock | DBMS, herramienta de diagramación | Sem. 4-5 | Felipe Acuña / Felipe Gallegos | Cuidar integridad evitar duplicidad de fichas |
| Desarrollo de software | Configuración y estructura base | Crear repositorio, estructura del proyecto, conexión con BD, autenticación y control de perfiles | IDE, GIT, Repository, framework y BD | Sem 5-7 | Felipe Acuña / Felipe Gallegos | Problemas de conflicto de versiones |
| Desarrollo de software | Módulo de agendamiento y pago | Implementar disponibilidad, reserva, estados de hora y registro del abono mínimo de $5.000 | Framework web, BD y medio de pago definido para el proyecto | Sem 7-10 | Felipe Acuña | La integración de pago depende de agentes externos |
| Desarrollo de software | Ficha, historial y stock | Implementar ficha única, observaciones, historial de atenciones y control de citas | framework, BD, editor de código | Sem 9-12 | Felipe Acuña / Felipe Gallegos | Controlar consistencia entre atención y registros |
| Desarrollo de software | Alertas | Implementar seguimiento a los 30 días y dashboard para ver a los clientes que ya han sido atendidos | Framework, DB, librería de notificaciones | Sem 12- 14 | Felipe Acuña / Felipe Gallegos | Validar reglas de alera y permisos de dashboard |
| Calidad de software | Pruebas en integración | Ejecutar pruebas funcionales, integración, validación de roles y corrección de errores | Casos de prueba, navegador, Base de datos | Sem 14-16 | Felipe Acuña / Felipe Gallegos | Registrar errores y resultados de cada prueba |
| Gestión de proyecto | Validación, documentación y entrega | Validar con el cliente, documentar instalación/uso, preparar evidencias y presentación final. | Documento técnico, presentación | Sem 17-18 | Felipe Acuña / Felipe Gallegos | Considerar tiempo para correcciones finales |

8. Carta Gantt

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento de requerimientos | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificación y priorización |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño funcional y prototipos |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelamiento de datos |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración y estructura base |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo de agendamiento y pago |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ficha, historial y stock |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Alertas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Pruebas en integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Validación, documentación y entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.